Check-list de fin de chantier

| Chantier |  |
| --- | --- |
| Client |  |
| Date |  |
| Vérifié par |  |

Travaux

☐  Tous les postes du devis sont réalisés, ainsi que les travaux supplémentaires signés par le client

☐  Les essais sont faits : arrivées et évacuations d'eau (fuites, écoulements), prises, éclairages, protections électriques, chauffage, ventilation

☐  Les réglages sont faits : portes, fenêtres, meubles, robinetterie

☐  Les finitions sont vérifiées pièce par pièce : joints, silicones, peintures, plinthes, caches

Nettoyage et matériel

☐  Gravats et déchets évacués, justificatifs de dépôt gardés

☐  Protections retirées (sols, menuiseries, mobilier), sols et vitres nettoyés

☐  Outillage, échafaudage et matériel récupérés ; chutes et surplus repris, ou laissés avec l'accord du client

Photos et documents

☐  Photos « après » prises sous le même angle que les photos « avant »

☐  Notices, garanties des fabricants et conseils d'entretien remis au client

☐  Attestations ou certificats remis, quand ils sont exigés pour les travaux réalisés

☐  Rapport de fin de chantier rédigé

Réception avec le client

☐  Visite des travaux faite avec le client

☐  Procès-verbal de réception signé, avec ou sans réserves

☐  Chaque réserve est notée précisément, avec une date de reprise

☐  Utilisation et entretien expliqués au client

☐  Clés, badges et télécommandes rendus

Facturation

☐  Facture de solde émise, acomptes déduits

☐  Retenue de garantie notée, s'il y en a une, avec la date à laquelle elle doit être libérée

☐  Date de relance prévue si le solde n'est pas réglé à l'échéance

Remarques